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П Р И К А З

31.08.18 г.                                                               № 121 - О

Об организации и проведении ремонтных работ в спортивном зале,
 соблюдении мер безопасности
	 
   В целях организованного проведения текущего ремонта спортивного зала с соблюдением требований антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда в период с 10.09.2018года по 31.10.2018года (в соответствии с условиями Муниципального контракта 0306300051918000003-0276555-01 от 28 августа 2018 года «Текущий ремонт спортивного зала МКОУ СОШ п. Пяльма, расположенного по адресу: РК, Пудожский район, п. Пяльма, ул. Школьная, д.24»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Гинько Анастасии Васильевне, заведующей хозяйством:
- собрать письменную информацию обо всех работниках ООО «СК «Империалъ», проводящих ремонтные работы, их паспортные данные;
- вести ежедневный контроль за ходом ремонтных работ, соблюдением мер безопасности с составлением фотоотчета;
- в случае обнаружения факта привлечения рабочих из других регионов, иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства Российской Федерации незамедлительно информировать директора МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Пяльма и Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре по телефонам: 5-15-61, 5-15-25;
- в случае обнаружения несоответствия результатов работ, сроков их исполнения требованиям локальной сметы, составлять акт с указанием перечня дефектов и перечня необходимых работ для их устранения с указанием сроков исполнения без дополнительной оплаты. Акт составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.
2. Дунаевскому Александру Васильевичу, руководителю структурного подразделения по безопасности: 
- провести инструктаж сотрудников школы о соблюдении дополнительных мер безопасности в период проведения ремонта;
- обеспечить ежедневный контроль соблюдения техники безопасности в помещениях школы, занятых строителями и на ее территории, в случае обнаружения каких-либо нарушений незамедлительно информировать директора МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Пяльма и Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре по телефонам: 5-15-61, 5-15-25;
3. Классным руководителям 1- 11 классов: 
- сделать запись в дневник каждому обучающемуся о начале ремонтных работ в школе 10 сентября 2018 года. Подпись родителей по ознакомлению с данной информацией обязательна;
- провести классный час по правилам поведения во время ремонтных работ в школе 

4.Аветян Эльвире Леонидовне, ответственной за ведение школьного сайта:

-  разместить данный приказ на сайте школы в срок до 10.09.2018г.

5. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой.
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